台州学院文件

台学院发〔2017〕55号

关于印发《台州学院信息化建设“十三五”

发展规划》的通知

各二级学院、各部门，台州市中心医院（台州学院附属医院）：

《台州学院信息化建设“十三五”发展规划》已经校长办公会议研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

台州学院

2017年6月8日

台州学院信息化建设“十三五”发展规划

信息化建设是学校向应用型转型发展，建设有影响有特色的应用型地方性大学的重要支撑和保障，信息技术正不断刷新，改变着传统的教育方式，深刻地影响着教育的变革和发展。智慧校园、在线学习、云计算、大数据、物联网、慕课、虚拟仿真技术、泛在学习等新的信息技术和应用的出现正重新定义高等教育，也必将促进教学模式、学习方式和教育管理的转变。

教育信息化落实到高校，关键就是以信息化推动教学、科研、管理、社会服务等方面以人为本、共享资源、提升效率。为了更好地推进数字校园和智慧校园建设，谋划学校信息化建设的新发展，根据教育部《教育信息化“十三五”规划》、省教育厅《浙江省教育信息化“十三五”发展规划》的宏观指导和《台州学院“十三五”事业发展规划》的总体部署，结合学校信息化建设和发展实际，特制定本规划。

一、发展现状与存在问题

（一）发展现状

1.校园网络基础架构初步形成。基本建成覆盖临海和椒江三个校区的校园网络，目前已建成校区间的千兆互联，校园网出口总带宽为1034Mb，校园网现有千兆核心以太网交换机4台，千兆核心路由器2台，百兆路由器2台，千兆防火墙2台，各种交换机120多台。全校网络信息点2万多个，信息技术中心现有各种小型机和服务器50余台。在公共教育技术设施方面，有多媒体教室185个、语言实验室11个、网络教室5个、微格教室10个、公共计算机实验室学生机940台，以及扫描电镜、大会堂、多媒体制作等相关设施，能为学校的教学、科研、管理提供有力的保障。

2.数字化校园框架基本建成。数字化校园基本框架已经构建完成，具有统一身份认证、信息门户、公共数据三大平台，集成了教务、图书馆、网络教学平台、计费、邮件、OA等数据，运行11项重要信息化业务应用系统和40多个学校二级网站，“一卡通”系统已经投入使用，初步实现了教学、科研、管理和服务方面的数字化管理。

3.信息化运行机制不断完善。在建设校园网和应用系统的同时，信息化运行机制不断完善。学校成立了信息化建设领导小组和网络与信息安全工作领导小组，制定了《台州学院校园计算机网络管理规定》、《台州学院校园网二级网站管理规范》、《台州学院网络与信息安全管理办法》、《台州学院网络与信息安全应急预案》等规章制度，初步形成了网络和信息系统校、院（部处）、个人三级管理的运行机制。

（二）存在问题

学校在“十二五”期间的信息化建设取得了较好的成效，为进一步发展奠定了良好的基础，但与信息化建设的发展趋势和师生的需求相比，建设力度依然不够，主要存在以下几方面问题：

1.理念与认识尚需深化。目前，信息技术已经与教育教学、教育管理深度融合，深刻影响着高等教育教学变革。基于智慧校园、在线学习、云计算、大数据等新理念、新技术的个性化学习方兴未艾。学校部分部门和教师对信息化建设和信息技术新趋势、新理念的认识不够到位，参与的积极性不高，在教学和管理工作中推进不够。信息化建设的统筹力度不足，在规划、建设和管理过程中存在各部门各自为政的现象。

2.信息化基础设施需要提升。学校升格以来，在信息化基础设施建设方面持续投入，信息化建设成效明显，但发展需求相比，投入还显不足，欠账较多，一些信息化基础设施超年限使用，设备老化，影响了校园网络的稳定运行。因为校区分期建设原因，学校数据中心机房建设滞后，临海校区网络机房容量已经超负荷运转，影响信息化总体布局。

3.应用系统建设有待深化。主要表现为应用系统建设不平衡，整体推进不够，有些和教学、管理关系密切的系统应用没有深入推进。数据整合和资源共享有待深入，各部门管理数据还存在各自为政，不能整合汇总、充分共享的情况，要解决这些问题，既需要应用系统的深入开发，也需要管理部门转变理念，在管理模式方面不断变革创新。

4.网络与信息安全面临挑战。网络与信息安全除了硬件保障问题外，还存在着制度、机制、责任等问题。“谁主管谁负责、谁运维谁负责、谁使用谁负责”是网络与信息安全工作的基本原则，但个别部门和教师在网站开设、信息门户账号使用等方面存在疏于管理或审核把关不严等现象，需要多措并举加强网络与信息安全建设与管理。

5.信息化建设经费投入不足。学校在信息化建设方面经费投入不足，欠账较多，一些超过服役期的设备不能及时更新，影响校园网络和电化教学的正常运行。正常性的维护经费只能保证最低限度的设备维护维修，设备更新、发展经费主要靠各方面渠道争取，经费难以保证，且已申报落实的经费来源渠道不一、使用时间要求不同步，给相关项目的实施带来诸多困难。

二、指导思想

深入贯彻落实习近平总书记关于网络和信息化的重要讲话精神，以教育部《教育信息化“十三五”规划》和省教育厅《浙江省教育信息化“十三五”发展规划》为指导，牢固树立并积极践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，服务全局、融合创新、深化应用、完善机制，综合利用信息化发展新兴技术，促进信息技术与教育教学深度融合，建设以人为本的智慧校园基础框架，保障教学、支撑科研、助推管理、优化服务，为学校转型发展提供支撑和保障。

三、基本原则

“十三五”期间学校信息化建设遵循以下基本原则：

统筹规划，分步实施。坚持从学校全局高度统一标准，统一规划，顶层设计，整体部署；根据实际情况分步分期实施具体项目，保证规划的逐步落实。

协同推进，突出重点。根据规划统一部署，促进全校教学、科研、管理服务各领域信息化的协同推进，同时以点带面，抓好重点项目实施，提高有限资金的使用效益。

应用驱动，注重实效。立足学校相关部门的具体业务需求，以教育教学改革、建设学习型校园和满足师生信息化需求为导向，通过信息化建设，逐步构建以学习者为中心的教学和学习方式。

资源共享，创新发展。坚持创新、协调、绿色、开放、共享的理念，加强学校相关应用系统的融合发展，促进学校基础数据资源共享利用，完善学校信息化运行管理机制，顺应“互联网+”的发展趋势和理念，综合吸收利用信息化新技术，探索和实践基于技术的教育教学创新和智慧校园建设，提升学校信息化的应用和服务水平。

四、发展目标

围绕学校转型发展的总体目标，逐步完善校园网络和公共服务基础设施，推进学校智慧校园的建设与应用，促进信息技术与教育教学深度融合，完善学校信息化运行管理机制；全面加强资源建设和数据共享，大力促进信息技术与教学科研管理相融合，提高师生的信息化应用能力素养；通过整合信息资源，建立学校相关业务应用系统间的协同机制，逐步提高教育管理信息化水平；实施信息基础设施建设、数字化资源建设、教职工信息化素质提升三大行动计划，构建教学管理公共服务、网络教学服务、信息化服务三大平台，加强信息化公共支撑环境建设，为学校转型发展提供重要的信息化支撑和保障。

五、主要任务

（一）推进信息基础设施建设

建设数据中心机房。数据中心机房是学校重要的网络信息化基础设施，是学校教育教学信息化的基础，承载台州学院所有网络核心功能，包括校区互联、校内建筑物互联、运营商线路出入、无线网络核心部署、信息化应用系统部署、教科网台州城市节点互联、台州学院附属医院互联等，作为学校“十三五”信息化建设的重要基础设施，优先予以建设实施，建设“绿色、环保、节能、安全”的高标准、高可靠性的校园数据中心机房。

改造铺设椒江校区网络光纤链路。根据椒江校区总体规划和建设情况，图书信息大楼启用后，校园网络汇聚核心将设置于数据中心机房，原设置于机电大楼的临时网络汇聚设备间调整到数据中心机房，校园网络光纤链路由机电大楼改造铺设到图书信息大楼数据中心机房。

建构以椒江校区为重心的学校信息化基础设施新架构。数据中心机房建成后，做好学校网络结构调整和优化、相关业务应用系统平台迁移、部门管理和运维用房设施等配套建设，逐步建成以椒江校区为中心、覆盖两地三校区一院的信息化基础设施新架构。整合学校相关应用系统硬件资源，统筹管理使用服务器、存储系统等设备，有效减少校内重复投资，提高硬件资源利用率。

建设学校和中心医院的网络链路。租用运营商光纤链路进行专线连接，满足中心医院访问学校办公系统和数字资源的需要。

优化完善校园无线网络。完善学校、卓智公司、运营商三方合作机制，优化校园无线网络，增强无线网络性能，实现高速、稳定互联，为开发和部署校园移动应用创造条件。

建设校园虚拟化云平台。建设学校私有云存储平台，满足学校结构化和非结构化数据存储需要，提供全校师生资源共享服务；采用主流的服务器虚拟化技术和产品，对学校现有的以及将来新建的服务器进行有效整合，并且通过虚拟化管理中心对所有的计算资源池进行集中配置和管理，从而达到盘活现有资源、减少重复投资、降低运行费用的目标。

（二）加强数字化资源建设

建设一批以MOOC为代表的优质在线开放课程。进一步完善网络教学平台的功能，以适应翻转课堂等新型混合式教学模式的需要。以受众面广量大的公共基础课程（含大学生文化素质教育课、创新创业类课）、省级精品课程和专业核心课程为重点，引进国内外优质数字化课程，同时通过项目立项、参加竞赛等方法和各种激励措施，组织、引导和鼓励教师自主开发校本小慕课。

加强数字教学资源建设。通过购买、网络收集、参加竞赛等途径，依托信息技术中心网站，以本地下载、在线浏览和外部链接等形式，整合各类优质教育资源，建设满足不同教学需要、不同学习需求、以微视频为特色和主要内容的数字教学资源库。

改善资源制作条件，加强技术支持建设。改造、更新学校录制教室（教学示范室），添置微课慕课制作设备与软件，加快推进数字微格教学系统建设，为慕课建设提供良好的场地与设备条件。组建慕课技术支持团队，加强技术人员的专业培训与学习，为在线开放课程平台建设提供技术支持与服务，为教师提供慕课建设技术培训、咨询、指导及自主学习资源。

（三）深化信息技术与教育教学的融合

进一步提升教师的信息化教学能力。继续做好专任教师教育技术应用能力培训工作，以实用为目标，立足日常教学实践，进一步丰富、规范培训内容，创新培训模式。举办慕课平台使用、慕课课程建设、慕课教学法、微课制作等专题系列培训，同时鼓励并积极组织教师参加全国高校微课教学比赛等竞赛，提升教师对慕课微课建设重要性的认识，促进教师慕课微课开发水平的提高。加强教育技术培训师资和资源的建设，为教师教育技术能力发展提供有效的技术保障和良好的自主学习环境。

推动在线开放课程的应用。根据学校人才培养目标和需求，建立在线开放课程教学与学习的管理、激励和评价机制，促进教师实践与探索翻转课堂、混合式教学等教学模式和方法改革，实现在线开放课程和平台的多种形式应用。同时加强在线开放课程应用的师资和技术人员培养，对相关教师和专业技术人员定期进行慕课教学和平台使用方面的培训，形成在线开放课程应用的教学与技术支持团队。

网络学习空间的建设。利用网络教学平台，推进实名制网络学习空间的建设与应用。制定网络学习空间应用的管理办法与激励措施，开展各类活动，鼓励、引导教师应用网络学习空间开展备课授课、学习指导、课程考核等教学活动，促进学生应用网络学习空间开展自主学习和协作学习。

数字化教室建设。加强小班化多功能多媒体教室、智慧型多功能多媒体教室建设，为教师教改及应用型高校转型创造更佳的信息化教学环境。

（四）深化应用系统建设

建设信息化应用系统总体框架。以“智慧校园”为引领，以信息技术新理念、新趋势为支撑，加强顶层设计，构建相应部门和业务信息系统相互协同、资源共享的总体框架，避免各部门各自为政和信息孤岛弊端。

加强网络空间建设。采用公有云和私有云相结合的方式，构建网络教学和学习空间，建设网络教学服务平台，统筹推进网络学习空间建设，为学生提供安全的信息化学习环境，支撑以学习者为中心的网络化泛在学习。

建设信息化服务平台。构建校园网上办事大厅，为教师各类填表和师生校园信息化生活提供一站式服务。

建设学校决策支持系统。在建成学校数据中心的基础上，逐步实现学校主要运行数据的采集、汇聚、清洗、统计，全面提供校情、教学、科研、财务、资产等各类相关数据的统计展示，建成学校决策支持系统，为领导宏观决策提供服务；基于大数据技术开展深度数据挖掘，分级分类为学校、部门管理提供决策支持。

（五）推进数据中心建设

加强学校信息标准规范建设。根据上级相应标准和学校具体需求，制定学校信息化标准和规范，建设用户角色表和校级数据字典，形成信息化标准管理体系；指导学校的应用信息系统规划、设计、开发、实施和维护，保证信息在采集、处理、交换、传输的过程中有统一、科学、规范的分类和描述，使信息流通更加有序，最大限度地实现信息资源共享，保障学校信息化建设规范应用实施。

建设学校数据中心。根据学校信息标准规范、信息编码标准和数据交换标准，通过数据集成工具，规范信息从采集、处理、交换到综合利用的全过程，建立全校唯一、权威的全局数据库和数据交换平台。实现对学校基础数据、业务数据、历史数据与资源的集中存储、统一管理；明确权威数据源，规划数据流向，实现各业务系统、公共数据及资源相互之间的数据交换和共享；建成数据仓库，开展统计查询，探索大数据分析在学校的应用，为各项决策提供强有力的支持，为数字校园建设提供可靠、统一的数据支撑平台。

（六）推进公共服务平台建设

建设学校信息化服务门户平台。以虚拟办事大厅为依托，将校内分散、异构的应用和信息资源进行聚合，通过统一的应用服务入口，对内容进行梳理和归纳，提供一个支持信息访问、传递、以及协作的集成化环境。服务门户平台对不同角色用户进行梳理，能够展现面向不同角色的服务应用，并可通过服务门户平台进行一站式的访问和使用。同时，可以自动识别用户特性，进行精准、有效地推送用户可能关注的服务应用，为不同角色用户提供便捷的信息化应用服务体验。

建设校园虚拟支付平台。积极借鉴“互联网+”新兴技术和兄弟高校经验，建设智慧校园虚拟支付平台，借助网络和银行信息系统，方便校内师生对支付信息的统一管理，为学校用户提供统一的支付通道，为校内的各类应用系统提供便捷的支付接入接口，为用户利用支付宝、微信等平台提供便利。

建设校园移动应用平台。利用移动互联技术，整合校内服务资源，建设以台州学院APP和微信企业号为依托的移动数字校园应用平台，使师生更便捷、高效地获取学校信息，并提供一个集中式的校园移动服务分发通道来满足师生的移动服务需求。打造集信息发布、自助查询、自助审批、自助报修等符合手机终端应用特点的移动服务平台，用户可在任何时间、任何地点， 访问和获取校内资源，实现校园OA系统、邮件系统、校园“一卡通”、服务门户等内部各种信息系统与师生移动终端的信息交互，为师生移动办公、移动管理、移动学习和生活提供便捷的信息化应用平台。

（七）加强网络与信息安全建设

加强信息化运行维护体系建设。完善运维手段，运用新技术提高运维自动化和管理能力，通过运维管理平台，实时监控数字校园的运行状态；探索学校信息化运维管理新途径，研究分析利用云计算、服务外包等方式的利弊，借鉴兄弟学校经验，充分利用校外资源助力学校信息化建设。

按照上级教育和公安部门的要求，做好教育系统信息安全等级保护工作，根据教育行业信息系统安全等级保护定级标准，学校的各类重要业务信息系统属于二级安全保护等级，今后要按上级部门的要求做好等保测评工作。

加强网络与信息系统安全硬件技术保护设施建设，添置WEB防火墙、入侵防御系统、容灾备份系统等安全防护设备，加强安全技术防范措施。

加强网络与信息系统安全规范和制度建设，严格执行国家和省市网络与信息安全相关法律、法规、政策和相关规定，制定学校相应规章制度，加强网络和信息安全规范管理。

六、保障措施

（一）完善信息化运行机制

调整完善学校信息化建设领导小组和网络与信息安全工作领导小组，全面领导、科学决策、统筹协调，构建适应学校信息化建设的框架体系，建立起完备的工作体系与管理机制，加强学校信息化建设的规范管理，提升学校网络安全和信息化工作水平；加强组织领导，根据实际情况建立分工合理、责任明确的信息化推进协调机制，保证信息化建设健康有序发展和可持续运行；对于建设中的各项任务，学校需设有相应的对等的项目组织，以保证项目按计划实施。

（二）加大信息化经费投入

加强信息化建设经费的投入力度，采取自筹与申报上级专项经费相结合的方式解决信息化相关经费来源问题；保障信息化运维与管理经费，列入学校年度预算，提供可持续的运维费、二次开发费和系统升级费等信息化维持经费；不断完善信息化经费监管机制，提高信息化经费的使用效益。

（三）提升教职工信息化素质

实施教职工信息化素质提升计划，实现教职工信息化培训全覆盖，对全体教职工进行信息技术能力轮训，推动教师在教学中有效应用信息技术，促进信息技术与教育教学深度融合，原则上所有教师都应利用信息技术改进教学方法、创新教学模式。

（四）加强信息化队伍建设

从信息化建设的需要和学校实际出发，按照“梯队建设、优化结构、政策激励、培养提高”的思路，加强信息技术人员队伍建设。一是梯队建设，分核心骨干人员、一般管理维护人员、合同工三个层次加强队伍建设；二是优化结构，通过招聘、培训、岗位设置引导等途径，建立知识结构和业务技能互补并各有侧重、能承担信息化建设各方面任务的专业队伍；三是政策激励，建立激励机制，调动信息技术人员的积极性；四是培养提高，鼓励信息技术人员积极参加新技术、新技能的不同类型培训，提高业务水平。

（五）强化网络与信息安全保障

全面实行网络信息安全分级保护制度，健全网络信息安全应急协作体系与管理体制，加强网络与信息安全队伍建设和人员培训，制定《台州学院网络信息安全管理规范》。建立多层次网络与信息安全技术防护体系，建设学校数据中心机房运行监控与保障平台，建设学校数据备份与容灾中心，建设学校网络、网站、系统、服务器、存储方面的安全环境，提升响应、恢复和抗攻击能力。

台州学院办公室                            2017年6月23日印发